INFRASTRUTTURE PER LA COMPETITIVITA’ :

IL SUPERCANTIERE DI ORIO AL SERIO

Dall’ 8 marzo al 1 giugno 2014, con una lavorazione radicale su pista e aree di movimento degli aeromobili, l’aeroporto di Orio al Serio, quarto aeroporto italiano per movimento passeggeri e primo per merci courier, è stato trasformato in una infrastruttura tecnologicamente avanzata e all’avanguardia, in grado di supportare il territorio nella competizione di servizi e collegamenti in Italia e all’estero.

Un’operazione unica a livello internazionale, riguardante l’adeguamento della pista e di tutto il complesso di infrastrutture a supporto del delicato meccanismo di attività di un aeroporto. Una lavorazione radicale di  rinnovamento della pista e delle aree di movimento degli aeromobili, con una riduzione a meno di tre settimane del periodo di inattività dello scalo.

Area di pavimentazione: circa 550.000 mq, equivalente a 80 campi di calcio

Nuovo asfalto posato: 220.000 t, corrispondenti a circa 6.500 camion da 34.5 t

Segnaletica orizzontale: oltre 70.000 mq di vernice posata

Cavi di alimentazione elettrica: oltre 400 km di cavi elettrici posati

I lavori della nuova pista, eseguiti dall’ATI guidata da Vitali S.p.A., sono stati completati con due giorni di anticipo rispetto al termine previsto dal programma originale.

Un carosello di mezzi di ogni tipo e dimensione, in continuo movimento H24: è l’immagine che ha caratterizzato in particolare la terza e ultima fase dei lavori.

Un piano d’intervento che ha visto all’opera 300 addetti per ogni turno su tre turni, ha interessato vie di rullaggio, piazzali e riqualificato i raccordi. Sono stati impiegati 600 mezzi di ultima generazione, oltre a macchine dotate di sistema GPS per l’autolivellamento e l’impostazione delle quote di progetto. La fase relativa alla fresatura e alla stesa ha interessato una superficie complessiva di oltre 300.000 mq e ha visto in campo alcuni dei macchinari più innovativi sul mercato, ottenendo con performance eccezionali.

Contestualmente sono state installate 1.200 nuove luci con tecnologia LED, che migliorano le prestazioni e la sicurezza, consentendo nel contempo un risparmio energetico del 70% rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali.

SACBO, la società aeroportuale che ha commissionato l’intervento, ha investito complessivamente 50 milioni di euro.

L’aeroporto di Orio al Serio entra dunque nell’olimpo degli aeroporti europei, diventando realmente competitivo, qualificandosi come infrastruttura tecnologicamente avanzata e all’avanguardia.

Lunedì 2 giugno 2014, a partire dalle ore 6.00am, la pista dell’ Aeroporto Internazionale di Orio al Serio è stata riaperta all’attività di volo, nel pieno rispetto dei tempi previsti.

Il primo volo a toccare terra, alle ore 6.10, della compagnia Air Dolomiti, ha segnato la ripresa dei voli sulla pista completamente rinnovata e ammodernata.

Il primo decollo, effettuato dallo stesso aeromobile, è partito alle ore 6.45 destinazione Monaco di Baviera.